PAGE  
2

[image: image1.png]


 

САХА  ЈРЈСПҐҐБҐЛҐКЭТИН                  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                   

             ИЛ ТУМЭНЭ                                               (ИЛ ТУМЭН)   

                                                                 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                                              

           У У Р А А Х                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О ходе реализации и корректировке Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Обводнение и водоснабжение 

заречной группы улусов на 2002-2006 годы»

Заслушав и обсудив информацию министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) А.И.Степанова и информацию первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) А.К.Корякина о ходе реализации и корректировке Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обводнение и водоснабжение заречной группы улусов на 2002-2006 годы» Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) отмечает, что:

1) реализация указанной программы ведется по следующим направлениям:

строительство локальных водопроводов в населенных пунктах, расположенных вдоль магистральных водоводов р.Лена – оз.Туора-Кюель – р.Татта и р.Лена – оз.Мюрю. Из запланированных 25 объектов построены 15 общей протяженностью 150,29 километра, остальные начаты строительством и будут завершены в 2005-2006 годах;

строительство гидротехнических сооружений вдоль русла р.Татта. Введен в эксплуатацию шлюз-регулятор у с.Хатылы, начаты строительством плотина Кытта-Кюре у с.Дьябыла (Одьулун) (ввод в эксплуатацию в 2005 году), шлюз-регулятор у с.Ытык-Кюель, водосбросное сооружение у с.Дирин, шлюз-регулятор у с.Кыйы (ввод в эксплуатацию в  2006 году);

введен в эксплуатацию в 2004 году магистральный водовод с.Бедеме –                     оз.Нал-Тюнгюлю;

начат строительством в 2005 году магистральный водовод оз.Хачыдыма – с.Бяди – с.Дюпся (ввод в эксплуатацию в 2006 году);

строительство объектов энергообеспечения магистральных водоводов;

2) изменения и дополнения вносятся в указанную программу в пределах утвержденной общей стоимости программы, на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, поскольку стоимость объектов строительства, включенных в указанную программу, была принята согласно укрупненным расчетам, выполненным по аналогам.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)                                  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) А.И.Степанова и информацию первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) А.К.Корякина о ходе реализации Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обводнение и водоснабжение заречной группы улусов на 2002-2006 годы». 

2. Утвердить изменения и дополнение, внесенные в Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Обводнение и водоснабжение заречной группы улусов на 2002-2006 годы» постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2005 года    № 265 (приложение 1).

3. Утвердить изменения и дополнение, внесенные в Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Обводнение и водоснабжение заречной группы улусов на 2002-2006 годы» постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 июня 2005 года    № 345 (приложения 2 и 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах «Ил Тумэн», «Саха сирэ», «Якутия». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Государственного Собрания 

     (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)




Н.ТИМОФЕЕВ

г.Якутск, 16 июня 2005 года

ГС № 1122-III
